ACÓRDÃO Nº 009/2013

EMENTA: Compensação entre acréscimos e supressões para os fins do art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993. Parecer 1147/2012 pela impossibilidade jurídica da compensação. Alteração do entendimento do TCU e da PGE, possibilidade de compensação em relação aos contratos celebrados anteriormente a publicação de Portaria conjunta entre PGE e SECONT, desde que observados determinados parâmetros. Necessidade de elaboração de Portaria conjunta entre PGE e SECONT.

- A Procuradoria Geral do Estado pacificou no Parecer 1147/2012 o entendimento quanto a impossibilidade de se compensar os acréscimos com as supressões de itens que compõem o objeto de contratos administrativos, para os fins dos limites de alteração contratual prescritos no art. 65, § 2º, da Lei 8.666/1993.

- A possibilidade de compensação em relação aos contratos já celebrados e em execução, no entanto, não foi enfrentada.

- Desde a vigência da Lei 8.666/1993 a compensação entre os acréscimos e supressões fora admitida pelos órgãos de controle dentre os quais o TCU e a Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo. O TCU superou esse entendimento e passou a vedar aludidas compensações conforme Acordão 1733/2009.

- Entendeu-se pela flexibilização do entendimento exarado no Parecer 1147/2012, com base nos seguintes fundamentos (i) precedente do TCU, Acórdão 2819/2011 que possibilitou a modulação temporal de sua decisão desde que presentes (a) justificativa quanto à pertinência da compensação, (b) manutenção das características fundamentais estabelecidas no projeto básico, (c) iminente risco de paralisação de obras e ocorrência de prejuízos econômicos e sociais; (ii) possibilidade de modulação dos efeitos da decisão que altera jurisprudência consolidada conforme previsão da Lei 9.784/1999 que veda a aplicação retroativa de nova interpretação consoante art. 2º, XIII; (iii) violação ao princípio da segurança jurídica.

- Por fim, suscitou-se que a Decisão 215/1999 do TCU já previu a possibilidade de acréscimos acima dos limites legais.

- Concluiu-se pela necessidade de emissão de Portaria conjunta entre PGE e SECONT para orientar os órgãos e entidades estaduais.

O CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, em reunião realizada em 02/09/2013, deliberou, por unanimidade, aprovar o Voto da Conselheira Relatora, Dra. Luciana Merçon Vieira, nos autos do processo administrativo nº 62796208.

Vitória, 05 de setembro de 2013.

RODRIGO MARQUES DE ABREU JÚDICE

Presidente do Conselho da PGE